Requirements Specification of the JLU 100th Anniversary Countdown WeChat Mini Program

一、项目概述

吉林大学始建于1946年，前身为东北行政学院。2026年迎来建校80周年，2046年9月16日将迎来建校100周年。为纪念建校百年、宣传学校历史文化、增强师生校友归属感，本项目开发一款「吉林大学100周年倒计时」微信小程序，通过倒计时、校史展示、知识问答、留言祝福等功能，营造迎接百年校庆的浓厚氛围。

二、功能需求

1. 倒计时模块：实时显示距离2046年9月16日建校100周年校庆的倒计时（天/时/分/秒），数字带滚动切换动画，并展示「百年征程」进度条（1946年建校至2046年百年校庆）；支持一键复制吉林大学官网地址。

2. 校史大事记模块：以时间轴形式展示1946年建校至今的重大历史事件，按六所前身院校分组，支持展开/收起查看。

3. 校史知识问答模块：提供10道校史知识选择题，提交后即时判分并显示解析，完成全部题目后给出总分与评语。

4. 留言板模块：支持设置昵称与头像、发表祝福留言、点赞、删除留言，留言与身份信息本地持久化存储。

5. 数据速览模块：展示在校学生、专任教师、两院院士等数据，并以示意图形式展示六大校区在长春市的分布，点击校区可查看地址。

6. 官网入口模块：一键复制吉林大学官网地址，方便用户访问。

三、非功能需求

1. 性能需求：倒计时每秒刷新一次，通过按字段差异更新setData，降低渲染开销，保证界面流畅。

2. 兼容性需求：适配微信小程序基础库3.x及以上版本。

3. 数据需求：留言、昵称、头像等数据采用微信本地缓存（wx.storage）保存，无需后端服务。

4. 可用性需求：界面简洁清晰，采用吉大蓝主题配色，符合校庆氛围。

四、开发工具与技术

| 类别 | 工具/技术 |
| --- | --- |
| 开发环境 | 微信开发者工具、VS Code |
| 前端技术 | WXML、WXSS、JavaScript、JSON |
| 版本管理 | Git + GitHub |
| 设计工具 | Photoshop、Axure / Figma |
| 辅助工具 | AI 等 |

五、项目进度安排（1-8周）

| 周次 | 阶段 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 选题与需求分析 | 确定「吉林大学100周年倒计时」主题，开展需求调研，编写需求分析文档 |
| 第2周 | 环境搭建与方案设计 | 搭建微信开发者工具环境，创建项目，确定技术方案与整体框架 |
| 第3周 | 界面设计与原型 | 设计页面原型与吉大蓝配色方案，准备校徽等素材 |
| 第4周 | 核心功能开发 | 实现倒计时模块与首页，完成校庆目标日期的倒计时逻辑 |
| 第5周 | 功能开发（一） | 开发校史大事记、数据速览、校史知识问答与留言板模块 |
| 第6周 | 功能开发（二） | 开发官网入口等其他功能模块 |
| 第7周 | 功能整合与测试 文档整理，准备答辩 | 各模块联调，进行功能测试与修复，优化界面与交互 |